실증적SW개발프로젝트 주간보고 (09주차)

작성일: 2025/05/01 팀명: chAt & me

| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 2025.04.29 |
| --- | --- | --- |
| 장 소 | 한림 도서관 그룹 스터디룸 |
| 참석자 | 이채영, 김나영, 박수빈, 원민 |
| 특이사항 | - |
| 이번주  진행사항 | 1. 개발내용   * 팀원 담당 조율 * 중간발표 피드백 * 교수님 미팅 및 방향성 조정 * MiniGPT-4 paper reading * HybridRAG paper reading * TAG paper reading * TAG RAG 개발 시작   2. 팀원별 활동내용   * 이채영(팀장) : 개인 학습, MiniGPT-4 Paper Reading, LangChain RAG 코드작성 * 김나영(팀원, 프론트엔드담당) : 개인 학습, pdf->ocr->csv(table) 코드 작성 * 박수빈(팀원, 백엔드 담당) : 개인 학습, TAG Paper Reading * 원 민(팀원, 인공지능 담당) : 개인 학습, HybridRAG Paper Reading | |
| 개발계획 대비 진행현황 |  | |
| 다음주  계획 | * TAG 팀: 1) LLM 모델을 활용한 PDF 표 식별 2) 이미지 형식의 표 인덱싱 후 CSV로 저장 3) 표 형태 구분이 되었다면 학습 해보기 * RAG 팀: 1) Llama Parse를 활용한 문서 파싱 코드 구현 2) 파싱 결과 기반으로 LlamaIndex에 저장해 RAG 시스템 구성 | |
| 주요 결과물 | * pdf->ocr->csv(table) 코드 * paper reading | |